Załącznik nr 2 do Zarządzenia  Nr 310/2022

Wójta Gminy Tczew z dnia 30.12.2022 r.

Procedura zarządzania ryzykiem

Niniejsza procedura Zarządzania ryzykiem jest narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie ryzykiem przez Wójta, a dla pracowników Urzędu wytycznymi w zakresie postępowania podczas identyfikacji, analizy ryzyka oraz podejmowania działań zaradczych.

§ 1

Użyte w niniejszej procedurze pojęcia mają następujące znaczenie:

- Wójt – Wójt Gminy Tczew;

- Urząd – Urząd Gminy Tczew;

- kierownik komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć osoby zajmujące każde stanowisko związane z funkcją kierowania elementem struktury organizacyjnej w Urzędzie,                                      w szczególności: Naczelnik, zastępca naczelnika, kierownik referatu;

- ryzyko – należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia lub zaistnienie zdarzenia,
które będzie miało negatywny wpływ na realizację zadań bądź osiąganie założonych celów jego skutkiem może być również szkoda w majątku lub wizerunku Gminy lub jego jednostki organizacyjnej albo utrata szansy poprzez niewykorzystanie wszystkich możliwości;

- analiza ryzyka – ocena ryzyka pod kątem wpływu  na realizację  celu/ zadania oraz prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka;

- akceptowany poziom ryzyka – wielkość ryzyka oraz jego skutki jakie Urząd jest w stanie zaakceptować;

- czynniki ryzyka – działania, wydarzenia wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą zagrażać realizacji celów i zadań;

- identyfikacja ryzyka – przypisanie poszczególnych rodzajów czynników ryzyka do realizowanych celów i zadań;

- mechanizmy kontrolne – zasady określone przez przepisy prawa, uregulowania wewnętrzne, które ograniczają wystąpienie ryzyka;

- monitorowanie i nadzór – ciągła ocena skuteczności i efektywności wprowadzonych działań,                      w tym badanie odstępstw i niezwłoczne reagowanie na nie;

§ 2

1. Zarządzanie ryzykiem polega na podejmowaniu działań zmierzających do obniżenia danego poziomu ryzyka do poziomu ryzyka akceptowanego.

Zarządzanie ryzykiem jest procesem realizowanym przez wszystkich pracowników Urzędu                        i obejmuje identyfikację ryzyka, analizę ryzyka oraz monitorowanie.

2.  Zarządzanie ryzykiem ma na celu:

- usprawnienie efektywności zarządzania Urzędem;

- skuteczne zarządzanie projektami zapewniające realizację zadań i osiągnięcie wyznaczonych celów;

- wdrażanie mechanizmów kontrolnych proporcjonalnie do ryzyka;

- zapewnienie kierownictwu Urzędu wczesnej informacji o zagrożeniach mających wpływ                     na realizację wyznaczonych celów i zdań.

3.  Proces zarządzania ryzykiem obejmuje:

- identyfikację ryzyka;

- analizę ryzyka i podejmowanie działań zaradczych;

- monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem i dokonywanie zmian.

4. Koordynatorem procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest  Zespół do spraw zarządzania ryzykiem powołany przez Wójta.

5.  Zadania zespołu:

- określa główne cele i zadania do realizacji w danym roku zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury, który przedkłada  do akceptacji Wójtowi do 31 stycznia roku bieżącego;

- monitoruje ryzyka o największym wpływie i prawdopodobieństwie wystąpienia oraz podejmuje działania zmierzające do ich ograniczenia;

- podejmuje działania celem zwiększenia świadomości pracowników zakresie funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem;

- informuje Wójta o najważniejszych ryzykach i działaniach podejmowanych w celu zminimalizowania oddziaływania ryzyka;

- sporządza mapę punktową analizy ryzyka zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6                  do niniejszej procedury;

- sporządza „Rejestr ryzyk” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej procedury, który przedkłada Wójtowi do 31 stycznia roku bieżącego. W rejestrze tym zespół umieszcza wszystkie ryzyka przekraczające akceptowany poziom ryzyka;

- podejmuje decyzje o umieszczeniu nowego ryzyka w „Rejestrze ryzyk”;

- przekazuje Wójtowi do 30 kwietnia  roku bieżącego informację dotyczącą zarządzania ryzykiem za poprzedni rok oraz wyniki z przeprowadzonej corocznej samooceny.

§ 3

Identyfikacja ryzyka przeprowadzana jest systematycznie nie rzadziej niż raz do roku.                              W odniesieniu do realizowanych poszczególnych celów i zadań, identyfikacja ryzyka uwzględnia zagrożenia związane ze środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym. W przypadku istotnej zmiany warunków funkcjonowania Urzędu, identyfikacja ryzyka jest ponawiana. Otwarty katalog ryzyk zawiera załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

§ 4

1. Każde zidentyfikowane ryzyko poddane jest ocenie. Ocena zidentyfikowanego ryzyka polega                na określeniu:

- prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka;

- wpływu wystąpienia danego ryzyka.

2. Określenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka polega na określeniu przewidywanej częstotliwości wystąpienia zdarzenia  w ciągu roku.

Oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka należy brać pod uwagę istniejące mechanizmy kontrolne, ich skuteczność oraz zakres wdrożenia.

Do określenia prawdopodobieństwa ryzyka stosowany jest opis jakościowy przy zastosowaniu skali ocen: mało prawdopodobne, prawdopodobne, bardzo prawdopodobne, prawie pewne.

3. Określenie wpływu ryzyka polega na określeniu przewidywanych skutków jakie będą miały wpływ na  realizację wyznaczonych celów i zadań.

Oceniając wpływ danego ryzyka należy brać pod uwagę skutki finansowe oraz skutki niefinansowe takie jak: utrata reputacji, konsekwencje prawne w tym karno-skarbowe, opóźnienia, obniżenie jakości świadczonych usług.

Do określenia wpływu stosowany jest opis jakościowy przy zastosowaniu skali ocen: mały, średni, poważny, katastrofalny.

4. Do określenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i wpływu ryzyka należy stosować zasady określone w załączniku nr 4 do niniejszej procedury.

§ 5

1. W oparciu o przeprowadzoną ocenę prawdopodobieństwa i wpływu danego ryzyka  ustalany zostaje poziom istotności.

Istotność danego ryzyka uzyskujemy mnożąc ocenę prawdopodobieństwa i wpływu danego ryzyka.

2. Ustalone zostały trzy poziomy istotności ryzyka:

Ryzyko niskie – ryzyko akceptowane, ale należy je monitorować i w miarę potrzeby sprawdzać, czy ryzyko jest prawidłowo kontrolowane.

Ryzyko średnie – wymaga rozważenia wdrożenia działań zaradczych. Może zostać zaakceptowane, gdy koszty wdrożenia działań zaradczych zapobiegania ryzyku mogą być zbyt wysokie, wymaga ciągłego monitorowania.

Ryzyko wysokie – wymaga wprowadzenia działań zaradczych, w tym modyfikacji, uzupełnienia mechanizmów kontrolnych, które ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, podlega ciągłemu monitorowaniu i nie powinno być tolerowane.

3. Podstawą do ustalenia hierarchii działań mających na celu zmniejszenie ryzyka jest matryca ryzyka, gdzie pola oznaczone kolorem oznaczają;

- kolor czerwony – ryzyko wysokie – skala punktowa 16-9,

- kolor niebieski – ryzyko średnie – skala punktowa 8-4,

- kolor żółty – ryzyko niskie – skala punktowa 1-3.

§ 6

W Urzędzie zostały przyjęte następujące sposoby postępowania z ryzykiem:

Transfer – przeniesienie ryzyka na inną instytucję np. ubezpieczenie;

Tolerowanie – w przypadku istnienia określonych trudności w przeciwdziałaniu ryzykom, gdy koszt skutecznych przeciwdziałań mógłby przekroczyć przewidywane korzyści;

Przeciwdziałanie – podjęte działania pozwalają na ograniczenie poziomu ryzyka do akceptowanego poprzez wzmocniony system kontroli wewnętrznej (nadzór, procedury, instrukcje);

Przesunięcie w czasie – zawieszenie działań, które powodują zbyt duże ryzyko

§ 7

1. Identyfikację i ocenę ryzyka z określeniem metod przeciwdziałania przeprowadzają kierownicy komórek organizacyjnych wypełniając „Arkusz  identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku”, zwany dalej arkuszem, według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 3 do niniejszej procedury.

2. W arkuszu odnotowaniu podlegają wszystkie  zidentyfikowane ryzyka.

3. Dla ryzyk przekraczających poziom akceptowany tj. ryzyko średnie i wysokie należy podać planowana metodę ograniczenia ich do poziomu ryzyka akceptowanego.

4. Identyfikację i ocenę ryzyka z określeniem metod przeciwdziałania na dany rok, kierownicy komórek organizacyjnych dokonują w terminie do 10 stycznia bieżącego roku.

5. Sporządzone arkusze przedkładane są Zespołowi do 15 stycznia roku bieżącego.

6. Każdy pracownik Urzędu w przypadku pojawienia się ryzyka przekraczającego poziom akceptowany, zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić to swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który jest odpowiedzialny za  realizację zadań przez komórkę organizacyjną.

7. Obowiązkiem kierowników komórek organizacyjnych jest monitorowanie i okresowy przegląd ryzyk zagrażających w wykonywaniu podstawowych celów i zadań.

§ 8

1. W Urzędzie  monitorowanie zarządzania ryzykiem jest procesem ciągłym. Realizowane jest                     w każdym obszarze działalności Urzędu w ramach sprawowanej kontroli zarządczej.

2. Systematyczną ocenę kontroli zarządczej, w tym ocenę adekwatności, skuteczności                                 i efektywności mechanizmów kontrolnych prowadzi audytor wewnętrzny. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas przeprowadzanego w Urzędzie procesu identyfikacji                                                   i szacowania ryzyka.

Załącznik nr 1

do „Procedury zarządzania ryzykiem”

Przykładowe kategorie (obszary) ryzyk

| Poniższa tabela przedstawia przykładowe kategorie ryzyka. Katalog nie jest zamknięty. Ryzyko zewnętrzne – nieznajdujące się w całości pod kontrolą jednostki. Można podjąć pewne działania mające na celu zmniejszenie ryzyka. |  |
| --- | --- |
| Społeczno- kulturowe | Zmiany demograficzne determinujące popyt na świadczone usługi- zmiana oczekiwań mieszkańców. |
| Legislacyjne | Częste zmiany przepisów prawnych, niejednolite orzecznictwo, poziom skomplikowania przepisów. |
| Ekonomiczne | Stopy procentowe, kursy walut, inflacja, bezrobocie. |
| Infrastruktury | Związane z infrastrukturą np. transportem, komunikacją teleinformatyczną, zaopatrzeniem w energię, gaz itp. |
| Gospodarcze | Związane z czynnikami ekonomicznymi np. kursami walut, inflacją itp. |
| Środowiska prawnego | Związane ze zmiennością przepisów prawa, nieprawidłową wykładnią i niejednolitym orzecznictwem. |
| Ryzyko wewnętrzne – znajdujące się pod całkowitą kontrolą jednostki - należy podejmować działania mające na celu zminimalizowanie skutków działania ryzyka |  |
| Budżetowe | Związane z planowaniem dochodów i wydatków, dostępnością środków publicznych na rachunku, dokonywaniem wydatków, pobieraniem dochodów. |
| Inwestycyjne | Podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych/hierarchizacja projektów rywalizujących o środki. |
| Zamówień publicznych i zlecania zadań publicznych | Związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych lub zlecaniem zadań publicznych innym podmiotom np. ryzyko naruszenia zasad, form lub trybu ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. |
| Bezpieczeństwa | Aktywów materialnych, informacji pracowników, ubezpieczenie mienia, zabezpieczenie na okoliczność pożaru, kradzieży mienia, warunków pracy oraz wypadków przy pracy. |
| Zasobów finansowych | Niedostateczne fundusze, niewłaściwe zarządzanie budżetem, nadużycia finansowe. |
| Zasobów ludzkich | Związane z kompetencjami, liczebnością pracowników, szkoleniami, wprowadzenie nowych zadań bez zabezpieczenia kadrowego, rotacja pracowników, wydajność, umiejętności radzenia z realizacją celów i zadań. |
| Zasobów informatycznych | Związane z używanymi w Urzędzie systemami i programami informatycznymi, ochroną danych w sieci np. ryzyko awarii systemów, dostępu do danych przez nieuprawnione osoby, niekontrolowanej modyfikacji danych. |
| Organizacyjne | Związane ze strukturą organizacyjną, organizacją pracy oraz przekazywaniem obowiązków i uprawnień np. ryzyko nieprecyzyjnie określonych zakresów obowiązków, nieodpowiedniej struktury organizacyjnej, nieprawidłowo wydanej decyzji, braku zapewnienia terminowego ogłaszania aktów normatywnych, w tym przepisów prawa miejscowego |
| Kontroli | Związane z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej np. ryzyko niedostatecznej kontroli, nieskutecznych mechanizmów kontrolnych |
| Informacji | Związane z jakością informacji na podstawie, których podejmowane są decyzje np. ryzyko braku lub niedostatecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej |
| Wizerunku | Związane z wizerunkiem Urzędu np. ryzyko negatywnych opinii |

Załącznik nr 2

do „Procedury zarządzania ryzykiem”

Cele i zadania na	rok

| L.p. | Cel | Zadanie służące realizacji celu | Nazwa miernika | Planowana wartość do osiągnięcia celu | Komórka organizacyjna | Osoba/y odpowiedzialna/ e za realizację zadania | Zasoby przeznaczone na realizację zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Załącznik nr 3

do „Procedury zarządzania ryzykiem”

Arkusz identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku

Nazwa komórki organizacyjnej

| L.p. | Zadanie | Ryzyko z podaniem kategorii | Wpływ (wg skala punktowej) | Prawdopodobieństwo (wg skali punktowej) | Istotność | Planowana metoda przeciwdziałania | Termin wykonania/osoba odpowiedzialna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

  - Liczba porządkowa.

  - Nazwa zadania

  - Wskazanie kategorii ryzyka wraz z jego krótkim opisem np. ryzyko finansowe związane z podejmowaniem decyzji oraz udzielaniem zamówień publicznych

  - Ocena wpływu przy pomocy skali punktowej: 1- mały; 2- średni; 3- poważny; 4- katastrofalny;

  - Ocena prawdopodobieństwa przy pomocy skali punktowej: 1 -mało prawdopodobne; 2- prawdopodobne; 3-bardzo prawdopodobne;4-prawie pewne

  - Poziom istotności ryzyka wynikający z przyznanych ocen prawdopodobieństwa i wpływu (iloczyn wpływu i prawdopodobieństwa)

  - Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania

Data sporządzenia	Podpis kierownika komórki organizacyjnej

Załącznik nr 4

do „Procedury zarządzania ryzykiem”

Zasady oceny stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka

| Prawdopodobieństwo | Przesłanki |
| --- | --- |
| Mało prawdopodobne 1- punkt | Istnieją uzasadnione powody by, sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem nie zdarzy się w ciągu roku łub zdarzy się raz w roku |
| Prawdopodobne 2 - punkty | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się w ciągu roku |
| Bardzo prawdopodobne 3 - punkty | Istnieją uzasadnione powody by sądzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się kilkakrotnie w ciągu roku |
| Prawie pewne 4 - punkty | Istnieją uzasadnione powody by sadzić, że zdarzenie objęte ryzykiem zdarzy się wielokrotnie w ciągu roku |
| Zasady oceny stopnia wpływu ryzyk |  |
| Wpływ | Przesłanki |
| Mały 1- punkt | Drobne utrudnienia w realizacji zadań, które nie spowodują trwałej szkody i nie wywrą wpływu na skutki finansowe, może spowodować krótkotrwałe zakłócenia w działalności |
| Średni 2- punkty | Może spowodować niewielkie zakłócenia w realizacji zadań, będzie wymagał pewnego nakładu czasu i zasobów, może mieć wpływ na wynik finansowy, będzie wymagał ujawnienia |
| Poważny 3- punkty | Może doprowadzić do niezrealizowania zadania, będzie wymagało nakładu, czasu i zasobów, usunięcie skutków będzie trudne, wywrze wpływ na wynik finansowy |
| Katastrofalny 4-punkty | Niezrealizowanie kluczowych celów, rozwiązanie będzie wymagało dużego nakładu czasu i zasobów, usunięcie skutków będzie trudne lub niemożliwe, wywrze istotny wpływ na wynik finansowy i stanie się wydarzeniem publicznym |

| L.p. | Zadanie | Ryzyko | Kategoria ryzyka | Planowana metoda przeciwdziałania | Termin wykonania Osoba odpowiedzialne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 5

do „Procedury zarządzania ryzykiem”

Rejestr ryzyk…………..rok

Załącznik nr 6

do „Procedury zarządzania ryzykiem”

Matryca punktowa analizy ryzyka

| Wpływ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastrofalny 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |  |
| Poważny 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |  |
| Średni 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |  |
| Mały 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Mało Prawdopodobne 1 | Prawdopodobne 2 | Bardzo Prawdopodobne 3 | Prawie pewne 4 | Prawdopodobieństwo |

Kolor czerwony - ryzyko wysokie

Kolor niebieski - ryzyko średnie

Kolor żółty - ryzyko niskie